Slide 1 - Introduction
Pour commencer cette présentation, il faut avouer qu’il est très difficile d’apporter une défition au terme « DevOps ».
C’est un concept relativement simple qui consiste à rapprocher les développeurs et les opérationnels.
Cependant, DevOps à des impacts non négligeable pour une DSI : organisation, architecture, nouvelle technologies et bien sûre pour la sécurité.
Donc pour cette première présentation sur le sujet, je vous propose d’aborder la gestion de projet « Waterfall to DevOps ».

Slide 2 - Waterfall
Cette méthode traditionnelle date des années 1970
C’est une méthode séquentiel et linéaire.
La sécurité s’est intégrée au fils des années.
Cette méthode est relativement contreversée car le taux d’insatisfaction est important. Le client ne verra le résultant qu'à la fin du processus.

Slide 3 - Agile
La méthode agile à fait sont apparition officiellement en 2001
Il existe de nombreux framework pour l’implémenter : Scrum, kanban, …
C’est une méthode orienté produit (et pas projet)
L’équipe est autonome
Maximum 12 personnes.

Slide 4 - Scrum sprint

- Le Product Owner définie les users stories dans le product backlog
- Le sprint commence avec le sprint planning pour définir les taches à effectuer dans le Sprint Backlog.
- Le sprint abouti à une évotion du produit potentiellement livrable en production.

- Le processus est itérative avec des sprints durant 2 à 3 semaines.
- Le produit sera livré en production lors de la release après plusieurs sprints.

Slide 5 – Agile Security

La méthode agile à un défaut majeur puisque la sécurité n’est pas abordée par le manifesto d’origine.
« Secure Scrum » est une extension à Scrum permettant de traiter brièvement la sécurité.

L’intégration de la sécurité dans scrum se fait à 3 niveaux :
- Product backlog
- Sprint backlog
- Definition of done (Chaque user story doit avoir ses critères de sécurité)

Slide 6 – User stories

Ce slide permet seulement d’illustrer ce qu’est une user story :
- La première est une exemple de classique
- La seconde est une Security-focused stories
- et la troisième, une evil user stories

Slide 7 – Prevent cowboy development

Agile et DevOps ont parfois une mauvaise réputation à cause des dérives : cowboy developement.
Pour y remédier, la DSI doit définir les framework à utiliser accompagné de ses guides d’utilisation.
Il faut également définir les outils qui seront mis à disposition des développeurs et il faut évidement les sécuriser.

Slide 8 – Agile to DevOps

La principale évolution est la livraison continu en production.
Jusqu’à présent, un sprint scrum s’arrête à la livraison en qualification
La livraison en production s’effectue selon un « release management »

En terme d’organisation, il y a 2 options :
- Collaboration : coopération très forte avec les ops (via le scrum master)
- Fusion : les ops rejoignent l’équipe de dev

Slide 9 - Toolchain

Ce schéma est simplifié et généralisé.

Slide 10 – NoOps

Désormais, l’infrastructure est automatisée à tel point que l’équipe opérationnelle n’est plus réellement nécessaire pour une application.
Les développeurs peuvent gérer l’infrastructure par de simples API, sans avoir besoin de compétences spécifique.